PLANO DE AÇÃO

Integrantes

APARECIDO DA SILVA, RA 2110715 MARIANA FURLAN, RA 2216673 JOÃO PAULO RODRIGUES GREGORIO, 2209383 VALERIA DIAS DA SILVA ROMÃO, 2207971 ERICK RAMOM ALVARENGA SOARES, 2216014 RENAN SACCENTI LOPES, 2202469 JAIRO OLIVEIRA SANTOS, 2208202 LUCAS POLITTI DE AZEVEDO, 2212288

| Disciplina | Projeto Integrador em Computação VI - DRP 004 - Turma 02 |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Análise financeira entre compra ou locação de veículos. |
| Título provisório do trabalho | DESENVOLVIMENTO DE CALCULADORA DIGITAL DE VIABILIDADE FINANCEIRA: aquisição vs. locação veicular |
| Problema | Como disponibilizar uma ferramenta digital e um modelo de negócios viável para subsidiar a tomada de decisão da comunidade entre a aquisição ou a locação de veículos? |
| Objetivo | Desenvolver um plano de negócios e uma ferramenta digital acessível que processe dados financeiros para subsidiar a tomada de decisão da comunidade entre a aquisição ou a locação de veículos. |
| Polo(s) | Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré |
| Orientador do PI | André Ricardo Souza e Silva |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Durante uma reunião entre os integrantes do grupo, foi realizada uma votação para definir a continuidade de um Projeto Integrador desenvolvido em semestre anterior. Dois temas foram apresentados: uma agenda organizadora de prioridades de atendimento em uma clínica metabólica e uma calculadora de análise de financiamento voltada à aquisição ou aluguel de veículos. O segundo tema foi escolhido pela maioria dos participantes, por se mostrar mais relevante diante da realidade atual do transporte público brasileiro — marcado por deficiências tanto nas grandes quanto nas pequenas cidades. Essa situação tem levado muitas pessoas a recorrerem a financiamentos com altas taxas de juros para adquirir um veículo próprio, buscando maior autonomia e rapidez no deslocamento. Diante desse contexto, o grupo optou por desenvolver o estudo junto à empresa PW Motors, localizada na região dos polos de abrangência do grupo (Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré). Por atuar nos dois segmentos (venda e locação de veículos), a empresa oferece o cenário ideal para uma análise comparativa ampla sobre a viabilidade financeira entre comprar ou alugar um automóvel, além de fornecer a base de dados necessária para a construção do plano de negócios e do software.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Após a definição do tema, o grupo buscou contato com a comunidade externa que participará do projeto, representada pela empresa PW Motors. A reunião foi marcada por uma postura de acolhimento e interesse por parte da organização, que reconheceu a relevância da proposta diante do cenário atual de mobilidade urbana no Brasil. Durante a conversa, os representantes da empresa destacaram a importância de iniciativas acadêmicas que tragam soluções práticas para problemas reais, como a dificuldade de acesso a transporte público de qualidade e o impacto financeiro da aquisição de veículos. Eles se mostraram abertos a colaborar, fornecendo informações sobre seus processos de venda e locação, além de dados de mercado para estruturar o plano de negócios e enriquecer a análise de viabilidade da calculadora digital. O grupo foi recebido com entusiasmo e teve seu projeto validado como uma oportunidade de gerar conhecimento aplicável tanto para a empresa quanto para a comunidade em geral. Essa parceria fortaleceu a motivação dos integrantes, consolidando o apoio externo necessário para o desenvolvimento do estudo.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Na reunião com a empresa PW Motors, que acolheu o grupo e demonstrou interesse no projeto, foram levantados alguns problemas que podem ser pesquisados e que se relacionam diretamente com o tema norteador definido pela Univesp: - Altas taxas de juros em financiamentos veiculares: Muitas pessoas assumem dívidas pesadas para adquirir um carro, sem avaliar corretamente o impacto financeiro a longo prazo. - Dificuldade de acesso a transporte público eficiente: A baixa qualidade e a irregularidade do transporte coletivo levam ao aumento da procura por veículos próprios ou alugados. - Comparação entre compra e aluguel de veículos: Falta de clareza para o consumidor sobre qual opção é mais vantajosa em diferentes contextos (tempo de uso, custos de manutenção, flexibilidade). - Educação financeira limitada: Grande parte dos clientes não possui ferramentas ou conhecimento para calcular e simular cenários de financiamento, o que gera decisões pouco sustentáveis. - Impacto da mobilidade urbana na qualidade de vida: O tempo gasto em deslocamentos e a insegurança no transporte público influenciam diretamente na escolha por alternativas privadas. Conexão com o Tema Norteador e Plano de Negócios: Em consonância com o tema norteador da Univesp, a pesquisa desses problemas justifica o desenvolvimento de uma ferramenta digital acessível integrada a um plano de negócios sustentável, capaz de entregar inteligência financeira à comunidade e gerar valor para parceiros do setor automotivo, como a própria PW Motors.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Desenvolvimento de uma calculadora digital de análise financeira e estruturação do seu plano de negócios, voltada à comparação acessível entre aquisição e locação veicular para os cidadãos e trabalhadores locais.

Plano de Ação

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Realizar uma reunião inicial da equipe para compreender o escopo do projeto e suas necessidades. | Aparecido | 10/08 | 23/08 |  |
| Iniciar o levantamento bibliográfico sobre calculadoras digitais, identificando artigos, estudos de caso e ferramentas disponíveis. | Mariana | 10/08 | 23/08 |  |
| Documentar os resultados dessa análise inicial para discussão com a equipe. | João Paulo /Jairo | 10/08 | 23/08 |  |
| Elaborar um esboço de uma revisão de literatura inicial, abordando as tecnologias, metodologias etc. | Renan | 10/08 | 23/08 |  |
| Documentar os resultados dessa análise inicial para discussão com a equipe. | João Paulo/ Erick | 10/08 | 23/08 |  |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Refinar o problema do projeto com base nas interações com a comunidade externa. | Jairo/Aparecido | 24/08 | 06/09 |  |
| Definir claramente o escopo do projeto, delineando o que será abordado e o que está fora do escopo. | Aparecido | 24/08 | 06/09 |  |
| Formalizar o problema e as metas do projeto em um documento a ser compartilhado com todos as partes interessadas. | Lucas/Valeria | 24/08 | 06/09 |  |
| Agendar e realizar reuniões ou entrevistas com representantes da comunidade externa para entender suas necessidades e expectativas. | Renan/Erick | 24/08 | 06/09 |  |
| Desenvolver um plano de ação detalhado, incluindo cronograma, recursos necessários e responsabilidades de cada membro da equipe. | Mariana | 24/08 | 06/09 |  |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Continuar o levantamento de dados técnicos, como infraestrutura tecnológica disponível no local. | Valeria /Aparecido | 07/09 | 20/09 |  |
| Desenvolver um plano de ação detalhado, incluindo cronograma, recursos necessários e responsabilidades de cada membro da equipe. | Mariana | 07/09 | 20/09 |  |
| Documentar todas as atividades e decisões, garantindo que o progresso esteja alinhado com os objetivos do projeto. | João Paulo/Renan | 07/09 | 20/09 |  |
| Atualizar o plano de ação conforme novas informações obtidas durante a visita ao local. | Jairo/Lucas | 07/09 | 20/09 |  |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Desenvolver um protótipo inicial da simulação de financiamento digital, com funcionalidades básicas para teste. | Aparecido | 21/09 | 04/10 |  |
| Preparar uma apresentação da solução inicial para ser compartilhada. | João Paulo/Valeria | 21/09 | 04/10 |  |
| Realizar reuniões com as partes interessadas para apresentar a solução e coletar feedback sobre usabilidade, funcionalidade e possíveis melhorias. | Mariana | 21/09 | 04/10 |  |
| Compilar as sugestões das partes interessadas e documentá-las para orientarem a próxima fase do projeto. | Lucas/Jairo | 21/09 | 04/10 |  |
| Redigir e entregar o Relatório Parcial, conforme os modelos disponíveis no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), abordando o progresso do projeto até o momento. | Renan/Erick | 21/09 | 04/10 |  |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Analisar cuidadosamente o feedback recebido no Relatório Parcial e nas reuniões com a PW Motors. | Aparecido | 12/10 | 25/10 |  |
| Implementar as melhorias e ajustes na solução de calculadora digital com base nas sugestões. | Jairo/Valeria | 12/10 | 25/10 |  |
| Desenvolver funcionalidades avançadas ou complementares que foram identificadas durante o feedback. | Mariana/Lucas | 12/10 | 25/10 |  |
| Testar rigorosamente o sistema atualizado para garantir que todas as funcionalidades estejam operando conforme o esperado. | Renan/Erick | 12/10 | 25/10 |  |
| Preparar a documentação técnica da solução final, incluindo manuais de uso para os operadores do sistema. | João Paulo | 12/10 | 25/10 |  |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Analisar os resultados obtidos com o uso do protótipo final na comunidade externa, documentando os impactos observados. | Mariana /lucas | 26/10 | 08/11 |  |
| Finalizar o protótipo com os últimos ajustes baseados nos testes e na análise dos resultados. | Aparecido/Jairo | 26/10 | 08/11 |  |
| Preparar o conteúdo do Vídeo de Apresentação, incluindo uma explicação clara sobre o problema abordado, a solução desenvolvida e os resultados obtidos. | Erick/Valéria | 26/10 | 08/11 |  |
| Gravar e editar o Vídeo de Apresentação, garantindo que ele esteja claro, conciso e profissional. | João Paulo/Renan/Eric | 26/10 | 08/11 |  |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Redigir o Relatório Final, detalhando todas as etapas do projeto, as decisões tomadas, os desafios enfrentados e os resultados alcançados. | Renan/Valéria | 09/11 | 22/11 |  |
| Incluir no Relatório Final uma avaliação crítica da solução desenvolvida, abordando possíveis limitações e sugestões para trabalhos futuros. | Jairo/Aparecido | 09/11 | 22/11 |  |
| Revisar o Relatório Final e o Vídeo de Apresentação para garantir que ambos atendam aos requisitos exigidos pelo projeto. | Mariana/João Paulo | 09/11 | 22/11 |  |
| Submeter o Relatório Final e o Vídeo de Apresentação no AVA dentro do prazo estipulado. | Eric/Lucas | 09/11 | 22/11 |  |